תכנית עבודה שבועית לפרויקט DailyFlow

חלוקת עבודה שבועית

| שבוע | מוקד | פירוט |
| --- | --- | --- |
| שבוע 1 15.3–21.3 | סגירת הכיוון הטכני והקמת שלד ראשוני | - לפתוח repo מסודר ו־branches - להחליט מבנה תיקיות frontend/backend - להרים React app - להגדיר בסיס AWS ראשוני: Amplify, Lambda, Cognito, DynamoDB - להחליט אילו טבלאות נכנסות עכשיו: Users, Integrations, BusyBlocks, DailyFlowEvents תוצר סוף שבוע: פרויקט עולה, יש שלד frontend ושלד backend. |
| שבוע 2 22.3–28.3 | בניית תשתית שתקל על ההמשך | - להגדיר environment variables וסודות - לבנות מבנה endpoints מסודר - להחליט פורמט request/response קבוע - להכין deployment flow בסיסי - להכין README setup כדי שלא יהיה manual setup כל פעם תוצר סוף שבוע: תשתית שחוסכת כאב ראש בהמשך. |
| שבוע 3 29.3–4.4 | מימוש התחברות ואימות משתמשים | - Cognito sign up / sign in בסיסי - frontend למסך התחברות/כניסה - שמירת user בסיסי ב־Users אם צריך - route protection בסיסי בפרונט תוצר סוף שבוע: אפשר להיכנס למערכת כמשתמש. |
| שבוע 4 5.4–11.4 | מימוש השאלון הראשוני | - לבנות UI של questionnaire - לשמור תשובות ב־Users - לוודא שהשדות תואמים למה שהגדרתן: dietary tags, preferred time buckets, workout goal וכו׳ - redirect נכון למסך הבא תוצר סוף שבוע: יוזר חדש מסיים שאלון והמידע נשמר. |
| שבוע 5 12.4–18.4 | חיבור Google Calendar | - backend flow לחיבור Google - שמירת integration metadata ב־Integrations - להתחיל לטפל בהרשאות וב־refresh token logic - frontend לכפתור connect calendar + states תוצר סוף שבוע: יוזר יכול לחבר את Google Calendar שלו. |
| שבוע 6 19.4–25.4 | חיזוק האינטגרציה והכנת יומן DailyFlow | - backend שיוצר DailyFlow calendar או שומר calendar id - שמירת dailyflow_calendar_id ב־Integrations - בדיקה אמיתית מול Google API - טיפול בשגיאות בסיסיות תוצר סוף שבוע: יש ללמשתמש לוח DailyFlow שמחובר למערכת. |
| שבוע 7 26.4–2.5 | סנכרון זמני Busy ושמירה במסד הנתונים | - לקרוא busy times מהיומנים הרלוונטיים - לשמור אותם ל־BusyBlocks - להחליט טווח sync ראשון, למשל שבוע/שבועיים, ורק אחר כך להרחיב לחודש - להכין endpoint שמחזיר availability למסך תוצר סוף שבוע: יש נתוני busy אמיתיים במסד. זה אחד החלקים הכי חשובים במיילסטון. |
| שבוע 8 3.5–9.5 | מימוש מסך Calendar | - לבנות weekly view בסיסי - להציג busy blocks / existing events - להציג DailyFlow events בנפרד אם קיימים - לחבר ל־backend אמיתי תוצר סוף שבוע: יש מסך Calendar עם מידע אמיתי. |
| שבוע 9 10.5–16.5 | חיבור כל החלקים ל־flow אחד מלא | - לחבר הכל: login ← questionnaire ← connect calendar ← sync ← calendar - לבדוק משתמש חדש מאפס - להוסיף פעולה אחת של write-back אם תספיקו: יצירת אירוע פשוט ב־DailyFlow calendar ושמירה ב־DailyFlowEvents תוצר סוף שבוע: flow מלא עובד מקצה לקצה. |
| שבוע 10 17.5–23.5 | תיקוני באגים וייצוב המערכת | - תיקוני באגים - שיפור הרשאות/edge cases - ניקוי קוד generated by AI - בדיקות ידניות מסודרות - לוודא deploy יציב - תוצר סוף שבוע: גרסה יציבה יחסית. |
| שבוע 11 24.5–31.5 | פוליש סופי והכנה להצגה | - polish למסך Calendar - לשפר UX של questionnaire - להכין תסריט דמו ברור לפגישה - להשאיר זמן לבלת״מים של AWS / Google OAuth תוצר סוף שבוע: גרסה להצגה ב־1.6. |